**LOGBOOK PROYEK 3**

NAMA : Rizal Muhammad Djajaatmadja

NIM : 161511062

|  |  |
| --- | --- |
| JURUSAN: TEKNIK KOMPUTER & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI:  TEKNIK INFORMATIKA |

|  |  |
| --- | --- |
| Hari/Tanggal: | Minggu, 19 November 2017 |
| Proyek | Travellendar |
| Technical Leader: M. Ridwan Herlambang |
| Tugas | * Mengerjakan Geolacation di API * Membuat halaman event |
| Waktu dan Kegiatan Harian | Jum’at 17 November 2017  16.00-22.30 WIB |
| Tools yang digunakan | Netbeans |
| Hasil Kerja | * Geoloccation sudah 100% tetapi masih belum bisa di gabungkan dengan rute, * Halaman event baru terlaksana sebesar 30% (belum bisa di upload ke github) |
| Keterangan | Targetan :  - API Geolocatioon sudah bisa di gabungkan dengan API rute untuk menentukan lokasi awal  Kendala :   * Kuranganya pengetahuan tentang API dari API rute sehingga variabel yang di gunakan tidak sama |
| Komentar manajer |  |

**LOGBOOK PROYEK 3**

NAMA : Rizal Muhammad Djajaatmadja

NIM : 161511062

|  |  |
| --- | --- |
| JURUSAN: TEKNIK KOMPUTER & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI:  TEKNIK INFORMATIKA |

|  |  |
| --- | --- |
| Hari/Tanggal: | Senin, 20 November 2017 |
| Proyek | Travellendar |
| Technical Leader: M. Ridwan Herlambang |
| Tugas | * Menggabungkan API Geolocation dengan rute |
| Waktu dan Kegiatan Harian | Senin 20 November 2017  18.00-20.30 WIB |
| Tools yang digunakan | Netbeans  postman |
| Hasil Kerja | * Geoloccation sudah terhubung dengan rute |
| Keterangan | Targetan :  - API Geolocatioon sudah bisa di gabungkan dengan API rute untuk menentukan lokasi awal  -API rute sudah menggunakan geocoding  Kendala :   * Keggagalan yang belum terdefinisi dari mana |
| Komentar manajer |  |

**LOGBOOK PROYEK 3**

NAMA : Rizal Muhammad Djajaatmadja

NIM : 161511062

|  |  |
| --- | --- |
| JURUSAN: TEKNIK KOMPUTER & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI:  TEKNIK INFORMATIKA |

|  |  |
| --- | --- |
| Hari/Tanggal: | Kamis, 23November 2017 |
| Proyek | Travellendar |
| Technical Leader: M. Ridwan Herlambang |
| Tugas | * Membuat keterangan waktu |
| Waktu dan Kegiatan Harian | Kamis 23 November 2017  20.00-21.30 WIB |
| Tools yang digunakan | Netbeans |
| Hasil Kerja | * Waktu sudah dapat di tampilkan sesuian dengan jam yang berlaku |
| Keterangan | Targetan :   * Waktu sudah dapat di tampilkan sesuian dengan jam yang berlaku   Kendala :   * Keggagalan yang belum terdefinisi dari mana |
| Komentar manajer |  |

**LOGBOOK PROYEK 3**

NAMA : Rizal Muhammad Djajaatmadja

NIM : 161511062

|  |  |
| --- | --- |
| JURUSAN: TEKNIK KOMPUTER & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI:  TEKNIK INFORMATIKA |

|  |  |
| --- | --- |
| Hari/Tanggal: | Jum’at, 23November 2017 |
| Proyek | Travellendar |
| Technical Leader: M. Ridwan Herlambang |
| Tugas | * Memperbaiki keterangan waktu yang tidak bisa berjalan |
| Waktu dan Kegiatan Harian | Jum’at 23 November 2017  13.00-15.30 WIB |
| Tools yang digunakan | Netbeans |
| Hasil Kerja | * Sudah dapat di atasi dan keterangan waktu sudah berjalan sesuai dengan requreiment |
| Keterangan | Targetan :   * Bug dapat di perbaiki |
| Komentar manajer |  |

**LOGBOOK PROYEK 3**

NAMA : Rizal Muhammad Djajaatmadja

NIM : 161511062

|  |  |
| --- | --- |
| JURUSAN: TEKNIK KOMPUTER & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI:  TEKNIK INFORMATIKA |

|  |  |
| --- | --- |
| Hari/Tanggal: | Senin, 27 November 2017 |
| Proyek | Travellendar |
| Technical Leader: M. Ridwan Herlambang |
| Tugas | * Memperbaiki keterangan waktu yang tidak bisa berjalan |
| Waktu dan Kegiatan Harian | Senin, 27 November 2017  13.00-23.30 WIB |
| Tools yang digunakan | Netbeans |
| Hasil Kerja | * Header dan navigation menu sudah bisa di tampilkan |
| Keterangan | Targetan :   * Halaman web sesuia denga MocUp   Kendala:   * Masih sulit untuk menggabungkan antara CCS dari anggota lain |
| Komentar manajer |  |