**LOGBOOK PROYEK 3**

NAMA : Pega Kurniawan

NIM : 161511060

|  |  |
| --- | --- |
| JURUSAN: TEKNIK KOMPUTER & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI:  TEKNIK INFORMATIKA |

|  |  |
| --- | --- |
| Hari/Tanggal: | Kamis 16 November 2017 |
| Proyek | Website dinamis Travelender |
| Technical Leader: M. Ridwan Herlambang |
| Tugas | * Mengerjakan route di API * Membuat Diagram Class |
| Waktu dan Kegiatan Harian | 13.00-15.30 WIB |
| Tools yang digunakan | Netbeans |
| Hasil Kerja | * Router sudah ada tinggal di selaraskan oleh frontend * Class diagram 50% |
| Keterangan | Targetan :  - class diagram sudah selesai  Kendala :   * Model belum selesai dalam pembuatan model |
| Komentar manajer |  |

NAMA : Pega Kurniawan

NIM : 161511060

|  |  |
| --- | --- |
| JURUSAN: TEKNIK KOMPUTER & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI:  TEKNIK INFORMATIKA |

|  |  |
| --- | --- |
| Hari/Tanggal: | Kamis 30 November 2017 |
| Proyek | Website dinamis Travelender |
| Technical Leader: M. Ridwan Herlambang |
| Tugas | * Menampilkan dari database ke jsp di event detail |
| Waktu dan Kegiatan Harian | 13.00-15.30 WIB |
| Tools yang digunakan | Netbeans |
| Hasil Kerja | * Sudah megambil dari database tetapi belum teruji kareana datanya masih kosong |
| Keterangan | Targetan :  Sudah menampilkan dari database  Kendala :   * Database masih belum fix masih di berubah |
| Komentar manajer |  |

NAMA : Pega Kurniawan

NIM : 161511060

|  |  |
| --- | --- |
| JURUSAN: TEKNIK KOMPUTER & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI:  TEKNIK INFORMATIKA |

|  |  |
| --- | --- |
| Hari/Tanggal: | Kamis 11 Desember 2017 |
| Proyek | Website dinamis Travelender |
| Technical Leader: M. Ridwan Herlambang |
| Tugas | * Mengambil data dari database di jsp event detail * Menyelesaikan event list |
| Waktu dan Kegiatan Harian | 13.00-15.30 WIB |
| Tools yang digunakan | Netbeans |
| Hasil Kerja | * Data pada event detail sudah terambil dari database * List masih harus ditambahkan dan belum di test |
| Keterangan | Targetan :  - Data sudah di ambil dari database    Kendala :   * Kurangnya balance antara model dengan database khususnya dalam tipe data dan penamaan |
| Komentar manajer |  |